## Slide 1
Nhóm 2
Quản lý học các chuyên đề sinh viên
    Thành viên trong nhóm:
    1. Bùi Thị Trúc Linh
    2. Quan Thanh Ngọc
    3. Nguyễn Hồng Yến Nhi
Ước lượng kích thước và
chi phí phần mềm

## Slide 2
Ước lượng kích thước phần mềm theo phương pháp FP
Step 2: Xác định đường biên (boundary) của ứng dụng:
Step 1: Xác định kiểu đo lường (Type of Count): Xác định số lượng FPs của một dự án hoàn toàn mới (Development Project FP Count)
INPUT
OUTPUT
HTQL Chuyên đề
HTQL Sinh Viên
HTQL Ngành
Boundary

## Slide 3
Step 3a: Xác định FP thô (UFP)
Xác định độ phức tạp cho các ILF
DETs:6
RETs:2
DETs:6
RETs:1
DETs:4
RETs:2
DETs:2
RETs:1
DETs:4
RETs:2
=> Low
=> Low
=> Low
=> Low
ILF =7*5=35
=> Low

## Slide 4
Xác định độ phức tạp cho các EI
DETs:8
FTRs:2
=> Ave
EI =4*2=8

## Slide 5
Xác định độ phức tạp cho các EO:
DETs:5
FTRs:2
=> Low
EI =3*4=12

## Slide 6
Xác định độ phức tạp cho các EQ:
Ave =>1*4=4

## Slide 7
Low =>3*3=9
EQ =9+4=13
Báo cáo theo chuyên đề của sinh viên

## Slide 8
Tổng số UFP

## Slide 9
Nhân tố hiệu chỉnh VAF

## Slide 10
Tổng số FP

## Slide 11
Ước lượng chi phí phần mềm theo phương pháp COCOMO2
LOC = AVC * số điểm chức năng thô = 55*54=2970
KLOC = 2970/1000=2.97
      Organic
Công sức
E = = 7.5 PM
Thời gian triển khai theo tháng
D = =5.38M
Số người
P =E / D=1.4P
Mức độ hiệu quả
KLOC/E=0.4 LOC/PM